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	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

	

	TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

	

	NUMER POSTĘPOWANIA:
	TP.382.088.2026 EK

	PODSTAWA PRAWNA:
	Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp

	

	[bookmark: _GoBack]Zatwierdził, dnia 13.08.2026 r. Marcin Podleśny Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych





	DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO



Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl
strona internetowa: www.swk.med.pl
Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

	DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk120704729]Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb3f7bb1-5002-425b-9651-c3ad77eb74ad
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-eb3f7bb1-5002-425b-9651-c3ad77eb74ad
3. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

	DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

	DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. [bookmark: _Hlk120704752]Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: „PFU”) dla planowanej inwestycji polegającej na budowie szpitalnego budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, niezbędnymi przyłączami, zielenią oraz wszelkimi elementami infrastruktury i wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Program Funkcjonalno-Użytkowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwymi dla zamówień realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. PFU powinien w szczególności określać wymagania funkcjonalne, użytkowe, techniczne, technologiczne, materiałowe i jakościowe dotyczące planowanej inwestycji oraz stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

PFU powinien zawierać w szczególności:
· opis i założenia funkcjonalno-użytkowe planowanej inwestycji;
· wymagania techniczne, technologiczne i materiałowe;
· warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
· część informacyjną niezbędną do przygotowania dokumentacji projektowej;
· zestawienie planowanych kosztów prac projektowych;
· zestawienie planowanych kosztów robót budowlanych, w tym robót instalacyjnych oraz innych robót niezbędnych do realizacji inwestycji;
· część graficzną przedstawiającą w szczególności koncepcję zagospodarowania terenu, orientacyjne usytuowanie projektowanego obiektu, układ komunikacyjny, przebieg podstawowej infrastruktury technicznej (w schematach jednokreskowych) oraz inne rozwiązania niezbędne do zobrazowania przyjętych założeń funkcjonalno-użytkowych.

Opracowanie powinno być kompletne, wzajemnie spójne i umożliwiać przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”

2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV):
· Usługi projektowania architektonicznego - CPV 71220000-6,
· Usługi towarzyszące usługom projektowym - CPV 79933000-3,

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ przedmiot zamówienia stanowi jedno, kompleksowe opracowanie, którego wszystkie elementy są ze sobą funkcjonalnie i merytorycznie powiązane. Podział zamówienia na części mógłby prowadzić do powstania niespójności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, utrudnić koordynację prac oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia rozbieżności w przyjętych rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych.
Realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę zapewni spójność Programu Funkcjonalno-Użytkowego, jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego oraz pełną odpowiedzialność za kompletność i zgodność opracowania.
Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza konkurencji ani możliwości ubiegania się o zamówienie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot zamówienia jest typową usługą projektową, którą mogą wykonywać podmioty z sektora MŚP posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał.

5. Obowiązującą formą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

6. Wykonanie prac wymienionych w ust. 1 będzie zgodne ze standardami projektowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe rozwiązania technologiczne, materiałowe i organizacyjne oraz zawierać wymagania w stosunku, do jakości robót budowlanych i instalacyjnych, zaprojektowanych technologii, materiałów, urządzeń oraz wyposażenia.
Wykonana dokumentacja musi być kompletna, zgodna z obowiązującymi standardami i ustaleniami pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był komplety, umożliwiając Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych.

7. Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności: 
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524, z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.).;
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402);
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
8) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

8. PFU powinien spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 99-103 ustawy Pzp tj. powinna być sporządzona:
1) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;
2) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, w szczególności:
a) nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności;
b) opisując przedmiot zamówienia w odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznacza to, iż każde odniesienie się do norm należy opatrywać zwrotem „lub równoważne”. Obowiązek ten ma zastosowanie do wszystkich rodzajów norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, do których wykonawca odnosi się w dokumentacji projektowej, tzn. Wykonawca nie może zastosować jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań w treści dokumentacji projektowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność opracowanego PFU z obowiązującymi przepisami prawa oraz za przygotowanie dokumentu w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności dokonywania istotnych zmian lub uzupełnień

9. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, jeżeli są już znani.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, którego zastępuje.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi posługują się oni przy wykonywaniu zamówienia, jak za własne działania i zaniechania.


	DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH



Zamawiający nie wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych.

	DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



1. [bookmark: _Hlk120704810]Zamawiający przekaże projekt PFU do 10 tygodni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy uwag do projektu PFU.
4. Po ponownym przekazaniu poprawionej wersji PFU Zamawiający dokona jej weryfikacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

	DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Projektowane postanowienia umowy zawarto w załącznik nr 3 do SWZ.

	
DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. [bookmark: _Hlk120705171]W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Ewelina Kopaczewska, tel. 94 34 88 109, e-mail: ewelina@swk.med.pl .
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

	
DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



[bookmark: _Hlk120705244]Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

	
DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



[bookmark: _Hlk120705255]Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.09.2026 r. 

	DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY



1. Przygotowanie oferty:
1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:
a) [bookmark: _Hlk120705374][bookmark: _Hlk104374700]poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;
b) [bookmark: _Hlk101432990]oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
d) [bookmark: _Hlk120705344]pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ;

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

	DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT


[bookmark: _Hlk120705448]
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

	DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT



1. [bookmark: _Hlk120705521]Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 21.08.2026 r. do godz. 10:00

2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2026 r., o godz. 10:30
2) Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3) W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

	DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk104374876]Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) [bookmark: _Hlk199416398]udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. [bookmark: _Hlk101433323]Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:
1) [bookmark: _Hlk199416444]wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


	DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY



1. [bookmark: _Hlk102050295]Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

	DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY



1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (C) - maksymalnie 100 pkt
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez wykonawcę w ofercie. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

         Cmin
C = -------------- x 100
        Cbadana

C – punktacja w kryterium Cena
Cmin – najniższa cena spośród złożonych, ważnych ofert
Cbadana – cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 100 punktów.

2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

	DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

	DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY



0. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

0. Postępowanie skargowe
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

0. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.



	
DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z częścią graficzną, przy czym:
a) co najmniej jedno zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej lub PFU dla budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku szpitalnego obejmującego oddziały szpitalne oraz niezbędne pomieszczenia zaplecza medycznego, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m², wraz z rozwiązaniami branżowymi i technologicznymi właściwymi dla obiektów szpitalnych, w tym w szczególności instalacjami wentylacji i klimatyzacji, instalacjami gazów medycznych oraz innymi instalacjami niezbędnymi do funkcjonowania obiektu;
b) co najmniej jedno zamówienie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej lub PFU dla apteki szpitalnej funkcjonującej na potrzeby szpitala liczącego co najmniej 350 łóżek, obejmującej rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i technologiczne właściwe dla tego rodzaju obiektu.

Dopuszcza się, aby oba powyższe wymagania zostały spełnione w ramach jednego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na potrzeby nn. postępowania pod pojęciem:
- „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa” oznaczają roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. odpowiednio pojęcia zdefiniowane w art. 3 pkt 6, pkt 7a oraz pkt 8 tej ustawy
- „budynku szpitalnego” - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń szpitalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, obejmujący w szczególności oddziały szpitalne oraz pomieszczenia i instalacje niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej,
-  apteka szpitalna – należy przez to rozumieć aptekę utworzoną w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – koordynator zespołu projektowego,
b) projektantem posiadającym stosowne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
c) projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
d) projektantem posiadającym stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Liczba osób wyżej wymienionych może być mniejsza w zależności od zakresu posiadanych przez nich uprawnień.

Jeżeli wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 j.t. z późn. zmianami).

UWAGA:
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, doświadczeniem oraz dysponowaniem osobami określonymi powyżej powinni wykazać się łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub łącznie wykonawca i podmiot, na którego zdolnościach technicznych i zawodowych wykonawca będzie polegał.

3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

	
DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH



1.1. [bookmark: _Hlk104374980]Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV i XIX SWZ.
1.2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzach stanowiących załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ.
1.3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1.1., także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:
1) wykaz dokumentacji projektowej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, charakterystyki obiektu, daty wykonania dokumentacji, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dokumentacja ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta dokumentacja projektowa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy dokumentacja została wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacja projektowa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ
6. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, złożyć certyfikat wykonawcy zamówień publicznych, zwanym dalej „certyfikatem”, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, potwierdzający udzielenie certyfikacji odpowiednio w zakresie niepodlegania wykluczeniu lub zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
7. W przypadku posługiwania się certyfikatem, o którym mowa w ust. 6, wykonawca wskazuje w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, że będzie posługiwał się certyfikatem, oraz podaje numer i oznaczenie certyfikatu, nazwę podmiotu certyfikującego, okres ważności certyfikacji oraz zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
8. Wykonawca składa certyfikat wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi na wezwanie Zamawiającego.
9. Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści wynika potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ. Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część podstaw wykluczenia lub część warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać pozostały zakres zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
10. Zamawiający dokonuje oceny skuteczności certyfikatu z uwzględnieniem zakresu certyfikacji, okresu jej ważności, statusu certyfikacji ujawnionego w bazie certyfikacji oraz zgodności certyfikatu z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 
11. W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji albo utraty ważności certyfikatu w toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
12. Złożenie certyfikatu nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do żądania wyjaśnień w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp oraz ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, w szczególności w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zakresu certyfikacji, jej aktualności albo zgodności certyfikatu z wymaganiami niniejszego postępowania.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności certyfikatu ze stanem faktycznym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienia okażą się niewystarczające, Zamawiający poinformuje podmiot certyfikujący, który wydał certyfikat. W razie zawieszenia albo utraty ważności certyfikacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posłużyć się certyfikatem udzielonym im wspólnie wyłącznie w postępowaniu, w którym wspólnie ubiegają się o zamówienie. Certyfikat podmiotu udostępniającego zasoby może potwierdzać sytuację podmiotową tego podmiotu w zakresie objętym certyfikacją.

	
DZIAŁ XXI. WADIUM



Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

	DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

	DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
3) [bookmark: _Hlk120705615]Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

	DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI



1. Formularz ofertowy.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Projekt umowy.
1. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
1. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. [bookmark: _Hlk120705727]Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
1. Wzór wykazu wykonanych usług projektowych.
1. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
1. Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO


1. Dane Wykonawcy:

	Nazwa:
	...............................................................................................................................

	Adres:
	...............................................................................................................................

	ID techniczne podmiotu
(z Platformy E-zamowienia):
	……………………………………………………………………………………………

	Województwo:
	...............................................................................................................................

	KRS lub inny organ rejestrowy:
	............................................................................
....................................................

	REGON, NIP:
	...............................................................................................................................

	Wielkość przedsiębiorstwa
	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 
5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)

	Osoby upoważniona do kontaktu
	Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:.......................

	Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy
	Tel. ............................... Adres e-mail:.......................

	Nr rachunku bankowego:
	................................................................................................................................



2. Oferuję realizację zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi

1) wartość netto: ................................................. PLN
2) podatek VAT według stawki ……………………%
3) wartość brutto - ............................................... PLN

3. Oświadczam, że:
1) Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
2) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;
3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;
6) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:






	Lp.
	Nazwa (firma) podwykonawcy, o ile jest wiadoma
	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy

	

	
	

	

	
	

	itd.
	
	



9) w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

	Lp.
	Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

	

	
	

	

	
	

	itd.
	
	



1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



[bookmark: _Hlk120706003]ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
NA OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOFUNCYJNEGO NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE



1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dalej: PFU, dla planowanej inwestycji polegającej na budowie szpitalnego budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, niezbędnymi przyłączami, zielenią oraz wszelkimi elementami infrastruktury i wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
PFU ma zostać opracowane w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. PFU powinno obejmować opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót oraz wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień publicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Zakres rzeczowy inwestycji
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowego budynku szpitalnego na terenie kompleksu Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, wraz z łącznikiem nadziemnym oraz łącznikiem podziemnym do istniejących budynków. W skład zamierzenia wchodzi realizacja budynku w zakresie jednej kondygnacji podziemnej oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, zaprojektowanego w sposób umożliwiający docelową nadbudowę o kolejne trzy kondygnacje nadziemne. Projekt przewiduje również adaptację kondygnacji podziemnej na potrzeby miejsca ukrycia doraźnego typu U-1, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej.
W zakresie niniejszej inwestycji jest również wyburzenie dwóch budynków magazynowych (oznaczone na załączonym planie Szpitala jako A4 i A6), przebudowa instalacji wewnętrznych biegnących na działce Inwestora, zagospodarowanie terenu w miejscu planowanego nowego budynku.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie, na działce nr 4/9, obręb 0019, w granicach kompleksu Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika. Wokół projektowanego budynku znajdują się istniejące budynki szpitalne, wewnętrzny układ ciągów pieszych i jezdnych oraz tereny zielone. Obsługa komunikacyjna terenu odbywa się z wewnętrznego układu dróg kompleksu, połączonego z drogą publiczną. Komunikację wewnętrzną w rejonie inwestycji należy przebudować i dostosować do projektowanych funkcji oraz do potrzeb obsługi nowego budynku, w tym dojazdu pojazdów uprzywilejowanych i jednostek ratowniczych.

4. Założenia dotyczące zagospodarowania terenu
PFU powinno uwzględniać:
a) konieczność zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych;
b) odpowiednie odsunięcie zgrupowań miejsc postojowych od granic działek sąsiednich;
c) wykonanie lub przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego;
d) zachowanie możliwie maksymalnej liczby drzew i zieleni istniejącej;
e) wykonanie dojść pieszych, dojazdów, miejsc postojowych, oświetlenia zewnętrznego, elementów małej architektury i zagospodarowania zieleni.

Wykonawca PFU zobowiązany będzie do wskazania w PFU wymagań dla przyszłego wykonawcy robót w zakresie organizacji placu budowy, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, bezpieczeństwa użytkowników istniejących obiektów, ochrony zieleni oraz gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.

5. Infrastruktura techniczna
Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien uwzględniać weryfikację istniejącej infrastruktury technicznej Szpitala oraz wskazywać zakres niezbędnych działań związanych z jej rozbudową, przebudową lub modernizacją, w celu zapewnienia prawidłowego zasilania i funkcjonowania projektowanego budynku.

W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) weryfikacji możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej Szpitala;
2) określenia zapotrzebowania projektowanego obiektu na media oraz wykonania niezbędnych bilansów i obliczeń technicznych;
3) określenia zakresu niezbędnych zmian w istniejącej infrastrukturze technicznej oraz wskazania potrzeby jej rozbudowy, przebudowy lub budowy nowych elementów, w szczególności w zakresie:
· sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych,
· podczyszczalni ścieków,
· kanalizacji deszczowej,
· zasilania elektroenergetycznego,
· źródeł i sieci ciepłowniczych,
· instalacji gazów medycznych,
· sieci teletechnicznych i informatycznych,
· systemów ochrony przeciwpożarowej,
· systemów kontroli dostępu oraz innych systemów niskoprądowych;

4) przedstawienia wariantów rozwiązań technicznych wraz z ich oceną oraz wskazaniem rozwiązania rekomendowanego;
5) uwzględnienia możliwości integracji projektowanych instalacji z istniejącymi systemami funkcjonującymi na terenie Szpitala;
6) uzgodnienia przyjętych rozwiązań z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego.

6. Opis funkcjonalno-użytkowy planowanego obiektu

6.1 Kondygnacja podziemna
W kondygnacji podziemnej należy zaprojektować parking podziemny, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zostać przystosowany do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami dotyczącymi organizowania miejsc doraźnego schronienia.
Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać w szczególności:
a) możliwość szybkiego przekształcenia parkingu w MDS;
b) wymaganą pojemność MDS, określoną przez Zamawiającego;
c) rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające pełnienie funkcji ochronnej;
d) wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych i wejść;
e) możliwość zapewnienia odpowiedniej wentylacji podczas pełnienia funkcji MDS;
f) możliwość zapewnienia zasilania, oświetlenia, łączności oraz dostępu do wody i urządzeń sanitarnych w zakresie wymaganym przepisami;
g) możliwość wydzielenia stref funkcjonalnych oraz wyposażenia niezbędnego do czasowego pobytu osób.

6.2 Kondygnacja parteru przeznaczona na zlokalizowanie komórek towarzyszących niezbędnych do prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania komórek podstawowych realizujących świadczenia zdrowotne w tym: apteka szpitalna, magazyn medyczny. 

6.3 Piętro przeznaczone na funkcję łóżkową, obejmującą oddziały szpitalne tj.:
a) oddział zakaźny, 
b) oddział gruźlicy i chorób płuc. 

Każdy oddział należy wyposażyć m.in. w punkt pielęgniarski, dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, gabinety ordynatora i pielęgniarki oddziałowej, sale chorych z węzłami sanitarnymi, izolatki, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pokoje badań, pokoje socjalne, brudowniki, magazyny czyste i brudne, pomieszczenia na odpady medyczne oraz łazienki dla pacjentów niepełnosprawnych (NPS) z wózkiem-wanną
Oddział gruźlicy z odrębnym wejściem i blokadą krzyżową drzwi stanowiącą śluzę separacyjną ze względu na charakter epidemiologiczny oddziału.

6.4 Możliwość nadbudowy
Docelowo budynek zaplanowano jako sześciokondygnacyjny (1 kondygnacja podziemna + 5 nadziemnych), z czego w niniejszym etapie realizowane są kondygnacje -1, 0 i 1. Kolejne trzy kondygnacje nadziemne przewiduje się jako etap rozbudowy w przyszłości. Należy przyjąć założenia projektowe zapewniające możliwość nadbudowy tj. m.in.:
a) konstrukcję zwymiarowaną z uwzględnieniem obciążeń od trzech dodatkowych kondygnacji klatki schodowe i szyby dźwigowe zaprojektowane jako konstrukcje przelotowe na pełną docelową wysokość budynku, z możliwością przedłużenia bez ingerencji w istniejącą konstrukcję nośną,
b) szachty instalacyjne wymiarowane na docelową przepustowość (6 kondygnacji),
c) stropodach nad piętrem zaprojektować jako strop pośredni o podwyższonej nośności, z hydroizolacją tymczasową umożliwiającą jego demontaż na etapie nadbudowy,
d) fundamenty zwymiarowane na obciążenia od pełnej, docelowej bryły budynku,
e) instalacje zewnętrzne i przyłącza z rezerwą mocy/przepustowości pod docelowe zapotrzebowanie.

Należy przyjąć rozwiązania projektowe umożliwiające wykonanie w przyszłości nadbudowy budynku bez konieczności wyłączenia z eksploatacji kondygnacji niższych. Nadbudowa powinna być możliwa do zrealizowania z wykorzystaniem technologii i organizacji robót umożliwiających prowadzenie prac z zewnątrz budynku, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania oddziałów szpitalnych.

Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ok. 2 200 m²
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba kondygnacji naziemnych: 2
Projektowana liczba miejsc postojowych: maksymalna możliwa do zaprojektowania
Geometria dachu: dach płaski

7. Założenia techniczne
W PFU należy uwzględnić następujące kierunkowe założenia techniczne:
a) konstrukcja budynku – układ nośny składający się z żelbetowych słupów oraz podciągów. Stropy, ściany klatek schodowych oraz szyby windowe żelbetowe. Posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania o ile będą one uzasadnione technicznie i ekonomicznie;
b) stropy międzykondygnacyjne – żelbetowe;
c) konstrukcja nośna dachu i przekrycie dachu - dach płaski, stropodach – płyta żelbetowa, przekrycie dachu papą termozgrzewalną;
d) wykonanie opinii geotechnicznej i dostosowane posadowienia obiektu do wyników opinii,
e) odnawialne źródła energii, w szczególności fotowoltaika i pompa ciepła, po analizie techniczno-ekonomicznej,
f) miejsce doraźnego schronienia.
g) 
W PFU należy określić wymagania dla wszystkich branż, w tym architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, zieleni, ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

8. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
Na podstawie analizy przyjęto, że budynek szpitalny zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (pomieszczenia przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – pacjenci leżący, oddziały łóżkowe). Pomieszczenia magazynowe, techniczne i administracyjne na kondygnacji podziemnej i parterze stanowić będą odrębne strefy pożarowe, zaliczone odpowiednio do kategorii ZL III lub wydzielone jako strefy magazynowe/techniczne (PM), w zależności od gęstości obciążenia ogniowego. Wysokość budynku w stanie projektowanym kwalifikuje go jako budynek niski (N), z możliwością przejścia w budynek średniowysoki (SW) po realizacji nadbudowy

Wykonawca PFU zobowiązany jest do określenia wymagań w zakresie:
a) klasyfikacji pożarowej obiektu;
b) odporności pożarowej budynku;
c) podziału na strefy pożarowe;
d) warunków ewakuacji;
e) dróg pożarowych, jeżeli będą wymagane;
f) przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;
g) urządzeń przeciwpożarowych;
h) oznakowania ewakuacyjnego i bezpieczeństwa;

Wymagania przeciwpożarowe powinny być sformułowane w PFU w sposób umożliwiający przyszłemu wykonawcy robót opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień.

9. Wymagania dotyczące dostępności
PFU musi uwzględniać wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W szczególności PFU powinno określić wymagania dotyczące:
a) dostępnego dojścia do budynku;
b) dostępnego wejścia głównego;
c) komunikacji poziomej i pionowej;
d) dźwigu osobowego;
e) sanitariatów dostępnych;
f) strefy obsługi interesantów;
g) oznakowania, informacji wizualnej i orientacji w budynku.

Wymagania dostępności należy ująć zarówno w odniesieniu do budynku, jak i zagospodarowania terenu.

10.  	Zakres opracowania PFU
Wykonawca zobowiązany jest opracować PFU obejmujące co najmniej:
a) stronę tytułową;
b) część opisową;
c) część informacyjną;
d) część graficzną;
e) planowane koszty prac projektowych;
f) planowane koszty robót budowlanych;
g) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji;

Część opisowa PFU powinna zawierać w szczególności opis ogólny przedmiotu zamówienia, opis stanu istniejącego, opis uwarunkowań planistycznych, formalnych i technicznych, opis wymagań funkcjonalno-użytkowych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, instalacyjnych, terenowych, przyłączeniowych, dostępnościowych, przeciwpożarowych, wykończeniowych, eksploatacyjnych i serwisowych.
Część informacyjna PFU powinna zawierać w szczególności dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z MPZP, informacje dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jeżeli zostaną przekazane przez Zamawiającego, dostępne materiały geodezyjne, aktualne warunki przyłączeniowe do sieci, informacje o infrastrukturze technicznej, opinię geotechniczną, inwentaryzację zieleni, informacje o ograniczeniach i ryzykach inwestycyjnych oraz inne dokumenty niezbędne dla przyszłego wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Część graficzna PFU będzie zawierać koncepcję funkcjonalno-przestrzenną szpitalnego budynku wielofunkcyjnego, obejmującą w szczególności układ funkcjonalny obiektu, rozwiązania technologiczne oraz koncepcję rozwiązań instalacyjnych przedstawionych w formie schematów jednokreskowych, z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń, wymagań poszczególnych oddziałów oraz przewidywanego sposobu użytkowania obiektu.

PFU powinien zostać opracowany z uwzględnieniem wymagań i uwag właściwych rzeczoznawców, w szczególności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych – w zakresie wymaganym dla prawidłowego określenia warunków realizacji inwestycji i dalszego procesu projektowego.

11.  Obowiązki Wykonawcy PFU
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) analizy wszystkich materiałów wyjściowych;
b) przeprowadzenia wizji lokalnej;
c) weryfikacji uwarunkowań planistycznych, prawnych i technicznych;
d) przygotowania PFU;
e) przygotowania planowanych kosztów;
f) udziału w spotkaniach roboczych z Zamawiającym;
g) uwzględnienia uwag Zamawiającego;
h) dokonania niezbędnych korekt dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji co najmniej wstępnych założeń PFU, projektu PFU oraz finalnej wersji PFU po uwagach Zamawiającego.

12. Wsparcie Zamawiającego po odbiorze PFU
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących PFU na etapie przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wsparcie obejmuje w szczególności:
a) wyjaśnianie zapisów PFU;
b) przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące PFU;
c) wskazywanie możliwych sposobów doprecyzowania zapisów PFU;
d) analizę uwag zgłoszonych przez Zamawiającego albo potencjalnych wykonawców.

13.  Forma przekazania dokumentacji
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następującej formie:
a) wersja papierowa – liczba egzemplarzy zgodnie z umową;
b) wersja elektroniczna edytowalna;
c) wersja elektroniczna PDF opatrzona podpisami;
d) pliki kosztowe w formacie edytowalnym;
e) część graficzna w formatach umożliwiających dalsze wykorzystanie przez Zamawiającego.

Dokumentacja elektroniczna powinna zostać przekazana w uporządkowanej strukturze katalogów odpowiadającej układowi opracowania papierowego oraz umożliwiającej łatwą identyfikację poszczególnych elementów dokumentacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki w formatach edytowalnych, umożliwiających ich dalsze wykorzystanie, aktualizację i modyfikację bez konieczności ponownego opracowywania lub odtwarzania dokumentacji.

Pliki tekstowe należy przekazać w formacie edytowalnym (np. DOCX), arkusze kalkulacyjne w formacie edytowalnym (np. XLSX), a rysunki i opracowania graficzne w formatach umożliwiających ich edycję (np. DWG). Dokumentacja powinna zawierać również wersję nieedytowalną w formacie PDF.

14. Odbiór dokumentacji
Odbiór dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do dokumentacji w przypadku:
a) braków formalnych;
b) niekompletności PFU;
c) niespójności części opisowej, kosztowej;
d) niezgodności z OPZ;
e) niezgodności z przepisami;
f) niewystarczającej przydatności dokumentacji do przygotowania przyszłego postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, braków i niezgodności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Za dokumentację wykonaną prawidłowo uznaje się wyłącznie dokumentację kompletną, spójną, możliwą do wykorzystania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

15. Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań wykonanych w ramach zamówienia.
Przeniesienie praw obejmować będzie w szczególności prawo do:
a) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji;
b) wprowadzania zmian;
c) adaptacji, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji;
d) wykorzystania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
e) przekazywania dokumentacji wykonawcom, projektantom, organom administracji i innym podmiotom uczestniczącym w procesie inwestycyjnym;
f) wykorzystania dokumentacji na potrzeby realizacji, odbioru, eksploatacji, przebudowy lub modernizacji inwestycji.

Wykonawca oświadczy, że wykonana dokumentacja nie narusza praw osób trzecich.

16. Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązany jest wykonać PFU jako dokument kompletny, jednoznaczny i możliwy do bezpośredniego wykorzystania przez Zamawiającego. Osoby opracowujące PFU powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. PFU powinno ograniczać ryzyko interpretacyjne, kosztowe i realizacyjne na dalszych etapach inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania spójności pomiędzy częścią opisową PFU, częścią informacyjną, kosztami planowanymi. Wszystkie rozwiązania opisane w PFU powinny być racjonalne ekonomicznie, technicznie wykonalne, zgodne z funkcją budynku szpitalnego oraz możliwe do realizacji w granicach nieruchomości. PFU powinno zostać opracowane w taki sposób, aby przyszły wykonawca robót budowlanych mógł na jego podstawie przygotować ofertę, opracować dokumentację projektową, uzyskać wymagane decyzje oraz zrealizować roboty budowlane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Załącznik:
1. Plan Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ... TB.TP.382.088.2026 EK
zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

	[bookmark: _Hlk132619552]dotyczy:
	Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego



Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505
reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego
zwanym dalej Zamawiającym, Stroną
a
………….. 
ul. ……… .., ..-… …………..
NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zadanie realizowane z dotacji celowej przyznanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach umowy dotacyjnej ……………………….. pn.: „………………………………………………………..”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: „PFU”) dla planowanej inwestycji polegającej na budowie szpitalnego budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, niezbędnymi przyłączami, zielenią oraz wszelkimi elementami infrastruktury i wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
2. PFU zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami.
3. PFU będzie opracowany w sposób kompletny i umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
4. Część graficzna PFU będzie zawierać koncepcję funkcjonalno-przestrzenną szpitalnego budynku wielofunkcyjnego, obejmującą w szczególności układ funkcjonalny obiektu, rozwiązania technologiczne oraz koncepcję rozwiązań instalacyjnych przedstawionych w formie schematów jednokreskowych, z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń, wymagań poszczególnych oddziałów oraz przewidywanego sposobu użytkowania obiektu.
5. PFU zawierać będzie szacunkowe zestawienie planowanych kosztów realizacji inwestycji, obejmujące w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz rezerwy inwestycyjnej. Zestawienie ma charakter szacunkowy i służy określeniu orientacyjnej wartości inwestycji oraz planowaniu jej realizacji.
6. Integralną część umowy stanowią w szczególności: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 2
Warunki realizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia;
2) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania niezbędnych pomiarów i innych czynności niezbędnych do uzyskania odpowiedniej wiedzy potrzebnej do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;
3) przekazania Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, szczegółowego wykazu danych, informacji, materiałów, dokumentów i wytycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które powinny zostać przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykazie wszystkie informacje i materiały, których posiadanie przez Zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
4) bieżącego konsultowania i uzgadniania z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego przyjętych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, technologicznych i instalacyjnych oraz wymagań dotyczących standardu materiałów i urządzeń przewidzianych w PFU,
5) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w PFU wymagań funkcjonalnych, technologicznych i eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, w tym wymagań dotyczących organizacji pracy oddziałów, technologii medycznej, infrastruktury technicznej,
6) przekazania Zamawiającemu PFU w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 2 egzemplarzach w postaci nośnika elektronicznego w formatach umożliwiających ich odczyt, edycję i dalsze wykorzystanie, w szczególności: pliki tekstowe, *.pdf oraz dla części graficznej – *.dwg lub w innym równoważnym formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
7) przekazania PFU z kompletem wszystkich opracowań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) wraz z pisemnym oświadczeniem, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w SWZ i załącznikach do niej oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
8) uwzględnienia w PFU wymagań i uwag właściwych rzeczoznawców, w szczególności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych, w zakresie wymaganym dla prawidłowego określenia warunków realizacji inwestycji i dalszego procesu projektowego
9) przygotowania, na wezwanie Zamawiającego, projektów odpowiedzi na pytania wykonawców składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie dotyczącym PFU. Projekty odpowiedzi Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania pytania, chyba że charakter pytania wymaga dłuższego terminu, uzgodnionego z Zamawiającym,
10) zwrotu Zamawiającemu wszelkich materiałów wyjściowych przekazanych do opracowania, najpóźniej do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeśli zostały przekazane.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji Umowy,
2) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad będzie ustalał Zamawiający. Narady będą protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim uczestnikom,
3) umożliwienie Wykonawcy wstępu do obiektów, o których mowa w §1 w celu dokonania wizji lokalnej i wykonania innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy,
4) przekazanie Wykonawcy informacji, materiałów, dokumentów, danych i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanych przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego wykazu, o ile znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego;
5) przekazanie Wykonawcy, w razie potrzeby, stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 
6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 5 Umowy
7) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

§ 3
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy z dniem jej zawarcia.
2. Przekazanie projektu PFU – do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy uwag do projektu PFU.
5. Wykonawcy przysługuje jedna możliwość dokonania poprawek projektu PFU w ramach terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Po ponownym przekazaniu poprawionej wersji PFU Zamawiający dokona jej weryfikacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
7. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w terminie, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję PFU w terminie określonym w ust. 4.

§ 4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybranego w trybie podstawowym, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
2. Całkowita wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi:
1) wartość netto: ............PLN,
2) podatek VAT według stawki……,
3) wartość brutto - ..................PLN
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wynikające z dokumentów zamówienia, oferty Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do należytej realizacji Umowy.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Przedmiotu Umowy, bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 Umowy.
5. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne oświadczenia tych podmiotów o uregulowaniu należności z tytułu wykonanych prac objętych rozliczeniem, według stanu na dzień wystawienia faktury Zamawiającemu.
6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w tym przepisie.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru oraz – jeżeli dotyczy – wymaganymi oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
10. Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ……………………………..……na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .
11. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej Zamawiającemu.
§ 5
Odbiór
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), stanowiący Przedmiot Umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy. Przekazanie projektu PFU do weryfikacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania albo innym dokumentem potwierdzającym jego doręczenie Zamawiającemu.
2. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego projektu PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności projektu PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uwag w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi oraz przekazać Zamawiającemu poprawioną wersję PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Wykonawcy przysługuje jedna możliwość dokonania poprawek w ramach procedury odbiorowej.
5. Po otrzymaniu poprawionej wersji PFU Zamawiający dokona jej ponownej weryfikacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
6. Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji Zamawiający stwierdzi, że PFU jest kompletne oraz zgodne z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Strony podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń.
7. Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji Zamawiający nadal stwierdzi wady, braki lub niezgodności PFU, Zamawiający może, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych:
1) w przypadku wad lub braków nieistotnych, które nie uniemożliwiają wykorzystania PFU zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonać odbioru PFU z zastrzeżeniami oraz odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w Umowie;
2) w przypadku wad lub braków istotnych, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, któremu ma służyć PFU, odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli zachodzą przesłanki do odstąpienia określone w Umowie lub przepisach prawa.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, braków lub niezgodności. Ponowne przekazanie PFU do odbioru po dokonaniu poprawy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień przekazania poprawionej wersji PFU, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących odbioru oraz odpowiedzialności Wykonawcy.
10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość, kompletność oraz zgodność PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu wad PFU ujawnionych po odbiorze, jeżeli ich wykrycie przy zachowaniu należytej staranności nie było możliwe na etapie odbioru.
11. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń albo protokół odbioru z zastrzeżeniami, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, z uwzględnieniem ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6
Nadzór
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………….
2) po stronie Wykonawcy: .....................................................................................................................
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru” ze strony Zamawiającego.
3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.
§ 7
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane opracowanie, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na charakter lub zakres wady jej usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynie braku możliwości usunięcia wady w terminie oraz uzgodnić z Zamawiającym termin jej usunięcia.
4. Zgłoszenie wady może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres siedziby Wykonawcy lub adres e-mail wskazany w Umowie: tel. ...................., e-mail: .....................
5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. W przypadku usunięcia wady przez osobę trzecią Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu uzasadnione i udokumentowane koszty usunięcia wady.
7. Udzielona gwarancja oraz przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar umownych lub innych świadczeń, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8
Prawa autorskie
1. Przedmiot umowy opisany w §1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przeniesie w dniu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, autorskie prawa majątkowe do wszystkich części dokumentacji projektowej, w ramach, których Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotniania dokumentacji projektowej, w szczególności kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki elektroniczne;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, wystawianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie;
3) wykorzystanie do przyszłych opracowań wykonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a związanych merytorycznie z tematem zamówienia, a w tym dokonywanie w niej ewentualnych zmian, przeróbek i uzupełnień;
4) prawa do opracowania utworu, jego przeróbek lub adaptacji oraz sporządzaniu utworów zależnych,
5) prawa do wykonywania robót budowlanych według dokumentacji projektowej i do wykorzystania na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
6) wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej opisanej w §1 oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju bądź powiększenia obiektu,
7) wykorzystanie dzieła dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego
3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych uwzględnione jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i naprawienia szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji, na potrzeby, której został sporządzony przedmiot umowy.
§ 9
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)
1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2) Przed wykonaniem prac Podwykonawcy zostaną zgłoszeni Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej.
3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, a także projekty jej zmian oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i jej zmian, w terminie 3 dni od ich zawarcia.
4) W terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo i do projektów ich zmiany lub pisemny sprzeciw do umów o podwykonawstwo i do ich zmian.
5) Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, o których mowa w ust. 3, musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
6) W przypadku wątpliwości podwykonawcy mogą zgłosić Zamawiającemu fakt powierzenia im przez Wykonawcę danego zakresu prac.
7) Podwykonawcy mogą przystąpić do wykonania prac dopiero po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zmawiającego.
8) Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy       Podwykonawców oraz zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonanych przez Podwykonawców.

§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że podstawową formę odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowią kary umowne, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu projektu PFU, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu poprawionej wersji PFU, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
3) za każde stwierdzone zastosowanie w poprawionej dokumentacji rozwiązań naruszających przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) poprzez wskazanie znaku towarowego, nazwy własnej, producenta lub wykonawcy bez dopuszczenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
b) przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bez wskazania dopuszcza rozwiązania równoważnego, któremu towarzysz zwrot "lub równoważne" - – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.
4) w przypadku stwierdzenia, w wyniku ponownej weryfikacji, że przekazana przez Wykonawcę poprawiona wersja PFU nadal zawiera wady lub braki wskazane przez Zamawiającego lub niezgodności z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad PFU ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 Umowy.
3. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, Zamawiający może odmówić odbioru PFU, jeżeli stwierdzone wady, braki lub niezgodności mają charakter istotny i uniemożliwiają wykorzystanie PFU zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. W przypadku gdy stwierdzone po dokonaniu poprawy wady lub braki mają charakter nieistotny i nie uniemożliwiają wykorzystania PFU zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru PFU z zastrzeżeniami, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, oraz zastosowania przewidzianych Umową skutków dotyczących wynagrodzenia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków, w których odstąpienie następuje na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 6, nie podlega kumulacji z karą, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jeżeli podstawą odstąpienia jest to samo naruszenie, które stanowiło podstawę naliczenia kary, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4.
7. Kary umowne z tytułu zwłoki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być naliczane niezależnie od kar umownych z tytułu innych, odrębnych naruszeń Umowy, jeżeli podstawy ich naliczenia są od siebie niezależne.
8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar umownych.
9. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z informacją o podstawie ich naliczenia.
10. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zostało wniesione, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Strony postanawiają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy w przekazaniu projektu PFU, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, przekraczającej 14 dni,
2) zwłoki Wykonawcy w przekazaniu poprawionej wersji PFU, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy, przekraczającej 14 dni;
3) stwierdzenia w wyniku ponownej weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy, istotnych wad, braków lub niezgodności PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami Zamawiającego, które uniemożliwiają wykorzystanie PFU zgodnie z jego przeznaczeniem;
4) wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, jeżeli naruszenia te mają charakter istotny;
5) złożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości albo wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa okoliczność ta uzasadnia odstąpienie od Umowy,
6) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia lub w istotny sposób utrudnia prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, braków lub niezgodności.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej i może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów prawa.
4. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu pozostaje bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa.

§ 12
Zmiany postanowień umowy
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w granicach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Każda zmiana wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w dniu zawarcia Umowy, w szczególności:
1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz lub innych rozstrzygnięć niezbędnych do wykonania Umowy, pomimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności i złożenia kompletnych dokumentów;
2) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii, postanowień lub orzeczeń, których obowiązek uzyskania ujawnił się po zawarciu Umowy;
3) wniesienia środków zaskarżenia, roszczeń osób trzecich lub wszczęcia postępowań administracyjnych albo sądowych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację Umowy;
4) opóźnienia gestorów sieci lub innych właściwych podmiotów w wydaniu warunków technicznych, warunków przyłączenia, uzgodnień lub opinii, pomimo terminowego wystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednimi wnioskami;
5) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów, informacji lub danych niezbędnych do realizacji Umowy;
6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mającej wpływ na sposób lub termin wykonania Umowy;
7) ujawnienia okoliczności technicznych, formalnoprawnych lub terenowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;
8) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, termin realizacji Umowy może zostać przedłużony wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu czasowi trwania przeszkody oraz o czas niezbędny do wznowienia realizacji Umowy.
4. Dopuszcza się zmianę zakresu Przedmiotu Umowy, jeżeli jest ona niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy;
2) konieczności zastosowania nowszych lub korzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;
3) konieczności dostosowania dokumentacji do nowych wymagań Zamawiającego, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia powstała po zawarciu Umowy i nie mogła zostać wcześniej przewidziana;
4) zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub braku możliwości zastosowania rozwiązań, materiałów albo technologii przewidzianych pierwotnie, pod warunkiem zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych;
5) konieczności usunięcia rozbieżności lub błędów ujawnionych w trakcie realizacji Umowy.
5. Dopuszcza się zmianę osób skierowanych do realizacji Umowy lub podwykonawców, pod warunkiem, że:
1) nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane w dokumentach zamówienia;
2) nowy podwykonawca lub podmiot udostępniający zasoby spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim zastępuje dotychczasowy podmiot.
6. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulega wyłącznie wartość wynagrodzenia brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku;
2) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 4, jeżeli powoduje ona zmianę kosztów wykonania Umowy;
3) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, jeżeli mają one bezpośredni i udokumentowany wpływ na wysokość kosztów wykonania Umowy.
7. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu i udokumentowanemu wpływowi okoliczności stanowiących podstawę zmiany na koszty wykonania Umowy.
8. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane wyłącznie w zakresie niezbędnym do usunięcia skutków okoliczności stanowiących podstawę ich wprowadzenia.
9. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie wpływu proponowanej zmiany na termin realizacji, zakres lub wynagrodzenie. Strona występująca z wnioskiem jest zobowiązana udokumentować okoliczności uzasadniające zmianę.

§ 13
1. Wykonawca obowiązany jest do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Skarb Państwa (Ministrem Zdrowia), w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne. 
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować:
1) zgodność realizowanych zadań z umową, opisem zadania inwestycyjnego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi;
2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego;
3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie;
4) stan realizacji zadania inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania do użytkowania;
5) terminowość rozliczenia realizacji umowy;
6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy;
7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych.
8) prawidłowość wykorzystania inwestycji.

§ 14
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 15
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.


	WYKONAWCA:
	ZAMAWIAJĄCY:
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Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
[bookmark: _Hlk104375271]Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIEM SIĘ CERTYFIKAT WYKONAWCY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będę / nie będę (niepotrzebne skreślić) posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych:
- numer i oznaczenie certyfikatu ……………………………………………….
- nazwę podmiotu certyfikującego ……………………………………………….
- okres ważności certyfikacji ……………………………………………….
- zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu …………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



[bookmark: _Hlk120706182]ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Dziale XIX SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Dziale XIX SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………………………… …………………………………………………………………………………………............ w następującym zakresie: …………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIEM SIĘ CERTYFIKAT WYKONAWCY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będę / nie będę (niepotrzebne skreślić) posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych:
- numer i oznaczenie certyfikatu ……………………………………………….
- nazwę podmiotu certyfikującego ……………………………………………….
- okres ważności certyfikacji ……………………………………………….
- zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu …………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ


Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

W związku z powyższym oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonają:


	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Zakres usług

	
	
	

	
	
	




































ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH LUB PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO (PFU)

	Lp.
	Rodzaj dokumentacji (dokumentacja projektowa/PFU)
	Zakres spełniający warunek udziału w postępowaniu (budynek szpitalny/apteka szpitalna)
	Charakterystyka obiektu (powierzchnia użytkowa, liczba łóżek szpitala, rozwiązania branżowe i technologiczne właściwe dla obiektów szpitalnych i aptek - opisać)
	Data wykonania dokumentacji
	Miejsce i nazwa zamawiającego

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




W załączeniu dowody określające czy usługi wykonano należycie, w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.


















ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Proponowana rola w realizacji zamówienia
	Informacja o podstawie do dysponowania
	Opis uprawnień i doświadczenia

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
……………………….
projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – koordynator zespołu projektowego
	
	
	

	2
	
……………………….
projektant posiadający stosowne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
	
	
	

	3
	
……………………….
projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
	
	
	

	4
	
……………………….
projektant posiadający stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
	
	
	



Jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO


Oświadczenie wykonawcy 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego” oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczącym braku przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu, są nadal aktualne.



ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ


Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Nazwa postępowania: OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Oświadczenie wykonawcy 
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Wykonawca ……………………………… (podać pełną nazwę/firmę) nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy w terminie złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić
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