ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANIE 
NR ... TB.TP.382.088.2026 EK
zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

	[bookmark: _Hlk132619552]dotyczy:
	Opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego



Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505
reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego
zwanym dalej Zamawiającym, Stroną
a
………….. 
ul. ……… .., ..-… …………..
NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Zadanie realizowane z dotacji celowej przyznanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach umowy dotacyjnej ……………………….. pn.: „………………………………………………………..”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: „PFU”) dla planowanej inwestycji polegającej na budowie szpitalnego budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, niezbędnymi przyłączami, zielenią oraz wszelkimi elementami infrastruktury i wyposażenia niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
1. PFU zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami.
2. PFU będzie opracowany w sposób kompletny i umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.
3. Część graficzna PFU będzie zawierać koncepcję funkcjonalno-przestrzenną szpitalnego budynku wielofunkcyjnego, obejmującą w szczególności układ funkcjonalny obiektu, rozwiązania technologiczne oraz koncepcję rozwiązań instalacyjnych przedstawionych w formie schematów jednokreskowych, z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń, wymagań poszczególnych oddziałów oraz przewidywanego sposobu użytkowania obiektu.
4. PFU zawierać będzie szacunkowe zestawienie planowanych kosztów realizacji inwestycji, obejmujące w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz rezerwy inwestycyjnej. Zestawienie ma charakter szacunkowy i służy określeniu orientacyjnej wartości inwestycji oraz planowaniu jej realizacji.
5. Integralną część umowy stanowią w szczególności: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy Wykonawcy.

§ 2
Warunki realizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia;
2) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania niezbędnych pomiarów i innych czynności niezbędnych do uzyskania odpowiedniej wiedzy potrzebnej do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;
3) przekazania Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, szczegółowego wykazu danych, informacji, materiałów, dokumentów i wytycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które powinny zostać przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykazie wszystkie informacje i materiały, których posiadanie przez Zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
4) bieżącego konsultowania i uzgadniania z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego przyjętych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, technologicznych i instalacyjnych oraz wymagań dotyczących standardu materiałów i urządzeń przewidzianych w PFU,
5) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w PFU wymagań funkcjonalnych, technologicznych i eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, w tym wymagań dotyczących organizacji pracy oddziałów, technologii medycznej, infrastruktury technicznej,
6) przekazania Zamawiającemu PFU w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 2 egzemplarzach w postaci nośnika elektronicznego w formatach umożliwiających ich odczyt, edycję i dalsze wykorzystanie, w szczególności: pliki tekstowe, *.pdf oraz dla części graficznej – *.dwg lub w innym równoważnym formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
7) przekazania PFU z kompletem wszystkich opracowań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) wraz z pisemnym oświadczeniem, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi w SWZ i załącznikach do niej oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
8) uwzględnienia w PFU wymagań i uwag właściwych rzeczoznawców, w szczególności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych, w zakresie wymaganym dla prawidłowego określenia warunków realizacji inwestycji i dalszego procesu projektowego
9) przygotowania, na wezwanie Zamawiającego projektów odpowiedzi na pytania wykonawców składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie dotyczącym PFU. Obowiązek ten dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie opracowanego PFU, wszczętych przez Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Projekty odpowiedzi Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 4 dni (kalendarzowych) od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego, chyba że charakter pytania wymaga dłuższego terminu, uzgodnionego przez Strony.
10)  zwrotu Zamawiającemu wszelkich materiałów wyjściowych przekazanych do opracowania, najpóźniej do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeśli zostały przekazane.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej i terminowej realizacji Umowy,
2) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad będzie ustalał Zamawiający. Narady będą protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim uczestnikom,
3) umożliwienie Wykonawcy wstępu do obiektów, o których mowa w §1 w celu dokonania wizji lokalnej i wykonania innych czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy,
4) przekazanie Wykonawcy informacji, materiałów, dokumentów, danych i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanych przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego wykazu, o ile znajdują się one w posiadaniu Zamawiającego;
5) przekazanie Wykonawcy, w razie potrzeby, stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem przedmiotu umowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 
6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 5 Umowy
7) zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie.

§ 3
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy z dniem jej zawarcia.
2. Przekazanie projektu PFU – do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy uwag do projektu PFU.
5. Wykonawcy przysługuje jedna możliwość dokonania poprawek projektu PFU w ramach terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Po ponownym przekazaniu poprawionej wersji PFU Zamawiający dokona jej weryfikacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
7. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany w terminie, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję PFU w terminie określonym w ust. 4.

§ 4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybranego w trybie podstawowym, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
2. Całkowita wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi:
1) wartość netto: ............PLN,
2) podatek VAT według stawki……,
3) wartość brutto - ..................PLN
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, wynikające z dokumentów zamówienia, oferty Wykonawcy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do należytej realizacji Umowy.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Przedmiotu Umowy, bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 1 Umowy.
5. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne oświadczenia tych podmiotów o uregulowaniu należności z tytułu wykonanych prac objętych rozliczeniem, według stanu na dzień wystawienia faktury Zamawiającemu.
6. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w tym przepisie.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru oraz – jeżeli dotyczy – wymaganymi oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
10. Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: ……………………………..……na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .
11. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytułu realizacji przedmiotu umowy najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej Zamawiającemu.
§ 5
Odbiór
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), stanowiący Przedmiot Umowy, w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy. Przekazanie projektu PFU do weryfikacji zostanie potwierdzone protokołem przekazania albo innym dokumentem potwierdzającym jego doręczenie Zamawiającemu.
2. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego projektu PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia wad, braków lub niezgodności projektu PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uwag w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi oraz przekazać Zamawiającemu poprawioną wersję PFU w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Wykonawcy przysługuje jedna możliwość dokonania poprawek w ramach procedury odbiorowej.
5. Po otrzymaniu poprawionej wersji PFU Zamawiający dokona jej ponownej weryfikacji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
6. Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji Zamawiający stwierdzi, że PFU jest kompletne oraz zgodne z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Strony podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń.
7. Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji Zamawiający nadal stwierdzi wady, braki lub niezgodności PFU, Zamawiający może, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych:
1) w przypadku wad lub braków nieistotnych, które nie uniemożliwiają wykorzystania PFU zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonać odbioru PFU z zastrzeżeniami oraz odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w Umowie;
2) w przypadku wad lub braków istotnych, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, któremu ma służyć PFU, odstąpić od Umowy w całości albo w części, jeżeli zachodzą przesłanki do odstąpienia określone w Umowie lub przepisach prawa.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, braków lub niezgodności. Ponowne przekazanie PFU do odbioru po dokonaniu poprawy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych ani dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień przekazania poprawionej wersji PFU, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących odbioru oraz odpowiedzialności Wykonawcy.
10. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość, kompletność oraz zgodność PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu wad PFU ujawnionych po odbiorze, jeżeli ich wykrycie przy zachowaniu należytej staranności nie było możliwe na etapie odbioru.
11. Podpisany przez obie Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń albo protokół odbioru z zastrzeżeniami, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, z uwzględnieniem ewentualnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6
Nadzór
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………….
2) po stronie Wykonawcy: .....................................................................................................................
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru” ze strony Zamawiającego.
3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.
§ 7
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane opracowanie, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że z uwagi na charakter lub zakres wady jej usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynie braku możliwości usunięcia wady w terminie oraz uzgodnić z Zamawiającym termin jej usunięcia.
4. Zgłoszenie wady może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres siedziby Wykonawcy lub adres e-mail wskazany w Umowie: tel. ...................., e-mail: .....................
5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. W przypadku usunięcia wady przez osobę trzecią Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu uzasadnione i udokumentowane koszty usunięcia wady.
7. Udzielona gwarancja oraz przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należnych kar umownych lub innych świadczeń, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8
Prawa autorskie
1. Przedmiot umowy opisany w §1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przeniesie w dniu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, autorskie prawa majątkowe do wszystkich części dokumentacji projektowej, w ramach, których Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotniania dokumentacji projektowej, w szczególności kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki elektroniczne;
2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, wystawianie, odtwarzanie i publiczne udostępnianie;
3) wykorzystanie do przyszłych opracowań wykonywanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a związanych merytorycznie z tematem zamówienia, a w tym dokonywanie w niej ewentualnych zmian, przeróbek i uzupełnień;
4) prawa do opracowania utworu, jego przeróbek lub adaptacji oraz sporządzaniu utworów zależnych,
5) prawa do wykonywania robót budowlanych według dokumentacji projektowej i do wykorzystania na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
6) wykorzystanie przez Zamawiającego w części lub w całości dla potrzeb prowadzenia inwestycji budowlanej opisanej w §1 oraz do każdej kolejnej budowy, remontu, przebudowy, adaptacji obiektów Zamawiającego w szczególności celem rozwoju bądź powiększenia obiektu,
7) wykorzystanie dzieła dla celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, w szczególności dla promocji działalności Zamawiającego
3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych uwzględnione jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i naprawienia szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji, na potrzeby, której został sporządzony przedmiot umowy.
§ 9
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy)
1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2) Przed wykonaniem prac Podwykonawcy zostaną zgłoszeni Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej.
3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, a także projekty jej zmian oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe i jej zmian, w terminie 3 dni od ich zawarcia.
4) W terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo i do projektów ich zmiany lub pisemny sprzeciw do umów o podwykonawstwo i do ich zmian.
5) Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, o których mowa w ust. 3, musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
6) W przypadku wątpliwości podwykonawcy mogą zgłosić Zamawiającemu fakt powierzenia im przez Wykonawcę danego zakresu prac.
7) Podwykonawcy mogą przystąpić do wykonania prac dopiero po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Zmawiającego.
8) Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania.
10) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy       Podwykonawców oraz zobowiązuje się do koordynacji opracowań wykonanych przez Podwykonawców.

§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że podstawową formę odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowią kary umowne, z zastrzeżeniem prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu projektu PFU, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu poprawionej wersji PFU, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
3) za każde stwierdzone zastosowanie w poprawionej dokumentacji rozwiązań naruszających przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) poprzez wskazanie znaku towarowego, nazwy własnej, producenta lub wykonawcy bez dopuszczenia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
b) przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bez wskazania dopuszcza rozwiązania równoważnego, któremu towarzysz zwrot "lub równoważne" - – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.
4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu projektów odpowiedzi na pytania wykonawców, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy
5) w przypadku stwierdzenia, w wyniku ponownej weryfikacji, że przekazana przez Wykonawcę poprawiona wersja PFU nadal zawiera wady lub braki wskazane przez Zamawiającego lub niezgodności z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
6) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad PFU ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy;
7) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 Umowy.
3. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, Zamawiający może odmówić odbioru PFU, jeżeli stwierdzone wady, braki lub niezgodności mają charakter istotny i uniemożliwiają wykorzystanie PFU zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. W przypadku gdy stwierdzone po dokonaniu poprawy wady lub braki mają charakter nieistotny i nie uniemożliwiają wykorzystania PFU zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru PFU z zastrzeżeniami, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, oraz zastosowania przewidzianych Umową skutków dotyczących wynagrodzenia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków, w których odstąpienie następuje na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 6, nie podlega kumulacji z karą, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, jeżeli podstawą odstąpienia jest to samo naruszenie, które stanowiło podstawę naliczenia kary, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4.
7. Kary umowne z tytułu zwłoki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być naliczane niezależnie od kar umownych z tytułu innych, odrębnych naruszeń Umowy, jeżeli podstawy ich naliczenia są od siebie niezależne.
8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonych kar umownych.
9. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z informacją o podstawie ich naliczenia.
10. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zostało wniesione, na co Wykonawca wyraża zgodę.
11. Strony postanawiają, że łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) Umowy.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) zwłoki Wykonawcy w przekazaniu projektu PFU, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, przekraczającej 14 dni,
2) zwłoki Wykonawcy w przekazaniu poprawionej wersji PFU, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy, przekraczającej 14 dni;
3) stwierdzenia w wyniku ponownej weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 5 Umowy, istotnych wad, braków lub niezgodności PFU z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami Zamawiającego, które uniemożliwiają wykorzystanie PFU zgodnie z jego przeznaczeniem;
4) wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiającego, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, jeżeli naruszenia te mają charakter istotny;
5) złożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości albo wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa okoliczność ta uzasadnia odstąpienie od Umowy,
6) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia lub w istotny sposób utrudnia prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, braków lub niezgodności.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej i może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów prawa.
4. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu pozostaje bez uszczerbku dla prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa.

§ 12
Zmiany postanowień umowy
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w granicach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Każda zmiana wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności w dniu zawarcia Umowy, w szczególności:
1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz lub innych rozstrzygnięć niezbędnych do wykonania Umowy, pomimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności i złożenia kompletnych dokumentów;
2) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii, postanowień lub orzeczeń, których obowiązek uzyskania ujawnił się po zawarciu Umowy;
3) wniesienia środków zaskarżenia, roszczeń osób trzecich lub wszczęcia postępowań administracyjnych albo sądowych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację Umowy;
4) opóźnienia gestorów sieci lub innych właściwych podmiotów w wydaniu warunków technicznych, warunków przyłączenia, uzgodnień lub opinii, pomimo terminowego wystąpienia przez Wykonawcę z odpowiednimi wnioskami;
5) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów, informacji lub danych niezbędnych do realizacji Umowy;
6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mającej wpływ na sposób lub termin wykonania Umowy;
7) ujawnienia okoliczności technicznych, formalnoprawnych lub terenowych, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia;
8) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, termin realizacji Umowy może zostać przedłużony wyłącznie o okres odpowiadający rzeczywistemu czasowi trwania przeszkody oraz o czas niezbędny do wznowienia realizacji Umowy.
4. Dopuszcza się zmianę zakresu Przedmiotu Umowy, jeżeli jest ona niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy;
2) konieczności zastosowania nowszych lub korzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;
3) konieczności dostosowania dokumentacji do nowych wymagań Zamawiającego, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia powstała po zawarciu Umowy i nie mogła zostać wcześniej przewidziana;
4) zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub braku możliwości zastosowania rozwiązań, materiałów albo technologii przewidzianych pierwotnie, pod warunkiem zastosowania rozwiązań równoważnych lub korzystniejszych;
5) konieczności usunięcia rozbieżności lub błędów ujawnionych w trakcie realizacji Umowy.
5. Dopuszcza się zmianę osób skierowanych do realizacji Umowy lub podwykonawców, pod warunkiem, że:
1) nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane w dokumentach zamówienia;
2) nowy podwykonawca lub podmiot udostępniający zasoby spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim zastępuje dotychczasowy podmiot.
6. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulega wyłącznie wartość wynagrodzenia brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku;
2) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 4, jeżeli powoduje ona zmianę kosztów wykonania Umowy;
3) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, jeżeli mają one bezpośredni i udokumentowany wpływ na wysokość kosztów wykonania Umowy.
7. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu i udokumentowanemu wpływowi okoliczności stanowiących podstawę zmiany na koszty wykonania Umowy.
8. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą zostać dokonane wyłącznie w zakresie niezbędnym do usunięcia skutków okoliczności stanowiących podstawę ich wprowadzenia.
9. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie wpływu proponowanej zmiany na termin realizacji, zakres lub wynagrodzenie. Strona występująca z wnioskiem jest zobowiązana udokumentować okoliczności uzasadniające zmianę.

§ 13
1. Wykonawca obowiązany jest do poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Skarb Państwa (Ministrem Zdrowia), w szczególności do przekazywania wymaganej dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolującym na wejście na teren, na którym realizowane jest zadanie inwestycyjne. 
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może w szczególności obejmować:
1) zgodność realizowanych zadań z umową, opisem zadania inwestycyjnego oraz przepisami powszechnie obowiązującymi;
2) legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego;
3) sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie;
4) stan realizacji zadania inwestycyjnego oraz terminowości jego zakończenia w tym oddania do użytkowania;
5) terminowość rozliczenia realizacji umowy;
6) ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy;
7) prawidłowość wykonywania obowiązków informacyjnych.
8) prawidłowość wykorzystania inwestycji.

§ 14
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 15
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
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